# BMS Desktop v0.2.1 - QA Bug Report

Date: 2026-05-21  |  Branch: ship/v1.0-complete  |  Total: 17 issues  |  Fixed: 8  |  Pending: 9

## Executive Summary

이번 QA 사이클에서 총 17건의 이슈를 발견했습니다. 보안 취약점 5건(CRITICAL 1, HIGH 2, MEDIUM 1, LOW 1), UI/UX 결함 6건, 접근성 2건, 타입/린트 2건, i18n 1건, 메모리 누수 1건입니다. 이 중 8건을 즉시 수정하였으며 9건은 후속 작업이 필요합니다.

가장 중요한 수정은 IPC 파일 핸들러의 경로 순회(path traversal) 방어입니다. 모든 파일 읽기/쓰기 IPC에 validateFilePath() 검증을 추가하고, shell.openExternal의 URL 스킴을 http/https로 제한했습니다.

## Issue Details

| ID | 심각도 | 제목 | 위치 | 설명 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-001 | CRITICAL | IPC 경로 순회 취약점 | src/main/ipc/file.ts, audio.ts | 모든 파일 I/O IPC 핸들러가 renderer에서 전달받은 filePath를 검증 없이 사용. 악의적 경로로 시스템 파일 읽기/쓰기 가능. | validateFilePath() 함수 추가 및 모든 핸들러에 적용 완료 |
| SEC-002 | HIGH | shell.openExternal URL 스킴 미검증 | src/main/index.ts | setWindowOpenHandler에서 URL 프로토콜 검증 없이 shell.openExternal 호출. file:// 등 위험 스킴으로 로컬 파일 실행 가능. | http/https만 허용하도록 URL 스킴 검증 추가 완료 |
| SEC-003 | HIGH | sandbox: false 설정 | src/main/index.ts:19 | BrowserWindow의 sandbox가 false로 설정되어 preload 스크립트가 전체 Node.js API에 접근 가능. 공격 표면 확대. | 향후 sandbox: true 전환 검토 필요 (미수정) |
| SEC-004 | MEDIUM | npm 의존성 취약점 14건 | package.json | npm audit 결과: high 10건 (Electron 자체 CVE 다수), moderate 2건, low 2건. | Electron 업그레이드 및 npm audit fix 필요 (미수정) |
| SEC-005 | LOW | IPC 런타임 타입 미검증 | src/main/ipc/*.ts | TypeScript 타입은 컴파일 타임에만 유효. IPC 핸들러에서 런타임 타입 검증 부재. | validateFilePath가 string 타입 체크 포함하도록 구현 완료. 추가 파라미터 검증은 향후 과제 |
| UX-001 | HIGH | Home 폴더 스캔 실패 시 사용자 피드백 없음 | src/renderer/routes/Home.tsx:87 | 폴더 스캔 실패 시 console.error만 찍고 빈 목록 표시. 사용자에게 실패 사실 안내 없음. | 에러 배너 UI 및 errorMessage 상태 추가 완료 |
| UX-002 | HIGH | 새 파일 생성 실패 시 피드백 없음 | src/renderer/routes/Home.tsx:134 | createNewBms 실패 시 console.error만 찍음. 사용자에게 에러 표시 없음. | 에러 배너에 파일 생성 실패 메시지 추가 완료 |
| UX-003 | HIGH | Editor 오디오 로드 실패 시 무한 로딩 | src/renderer/routes/Editor.tsx:1027 | 오디오 로드 실패 시 audioPhase를 idle로 되돌리지만 toast 에러 미표시. 무한 로딩으로 보임. | 미수정 - toast 연동 필요 |
| UX-004 | MEDIUM | beforeunload 미등록 (창 닫기 시 미저장 경고 없음) | src/renderer/routes/Editor.tsx | Electron 창을 직접 닫을 때 미저장 변경 경고가 브라우저 레벨에서 동작하지 않음. | 미수정 - Electron IPC 기반 close 가드 필요 |
| UX-005 | MEDIUM | redo 스택 무제한 증가 | src/renderer/stores/editorStore.ts:630 | undo 시 redo 스택에 제한 없이 추가. 이론적 메모리 누수 가능. | undo 스택과 동일하게 50개 제한 적용 완료 |
| UX-006 | MEDIUM | Home 좌측 패널 고정 폭 (w-80) | src/renderer/routes/Home.tsx | 창이 좁아지면 오른쪽 콘텐츠 영역이 극도로 좁아짐. min-width 미설정. | 미수정 - 반응형 레이아웃 개선 필요 |
| A11Y-001 | HIGH | Home 다이얼로그 접근성 부재 | src/renderer/routes/Home.tsx | 모달에 role=dialog, aria-modal, aria-labelledby 없음. 포커스 트랩 미구현. AccessibleDialog 미사용. | 미수정 - AccessibleDialog 적용 필요 |
| A11Y-002 | MEDIUM | Player 컨트롤 aria-label 누락 | src/renderer/routes/Player.tsx | AUTOPLAY 체크박스, 뒤로가기 버튼에 aria-label 없음. | 미수정 |
| TYPE-001 | LOW | editorStore implicit any 타입 | src/renderer/stores/editorStore.ts:1716-1717 | additionalKeysounds 콜백의 ak 파라미터에 implicit any. vendor 모듈 해석 실패 시 타입 에러. | explicit 타입 어노테이션 추가 완료 |
| LINT-001 | LOW | 미사용 eslint-disable 디렉티브 4건 | localeStore.ts, LanguageSwitcher.tsx, init.ts, main.tsx | eslint-disable no-console 디렉티브가 있지만 해당 규칙 위반 없음. | eslint --fix로 자동 정리 완료 |
| I18N-001 | MEDIUM | 5개 언어에 errors/player 네임스페이스 파일 부재 | src/shared/i18n/locales/{de,es,ja,ru,zh}/ | de/es/ja/ru/zh에 errors.json, player.json 없음. 해당 언어에서 fallback(en)으로 처리됨. | 미수정 - 번역 파일 추가 필요 |
| MEM-001 | MEDIUM | Editor PlaybackSeekbar 이벤트 리스너 누수 | src/renderer/routes/Editor.tsx:93-98 | mousemove/mouseup 이벤트를 document에 등록하는데, 드래그 중 언마운트 시 정리 안됨. | 미수정 - useEffect cleanup 패턴으로 전환 필요 |

## Changes Made (This Session)

1. src/main/ipc/file.ts - validateFilePath() 추가, 모든 핸들러에 경로 검증 적용

2. src/main/ipc/audio.ts - validateFilePath() 추가, readFile/readBatch에 경로 검증 적용

3. src/main/index.ts - shell.openExternal URL 스킴 검증 (http/https만 허용)

4. src/renderer/routes/Home.tsx - 에러 배너 UI 추가 (폴더 스캔/파일 생성 실패 피드백)

5. src/renderer/stores/editorStore.ts - redo 스택 50개 제한, ak 파라미터 explicit 타입

6. ESLint --fix로 미사용 eslint-disable 디렉티브 4건 정리

## Remaining Work

1. [SEC-003] sandbox: true 전환 검토 (preload 리팩토링 수반)

2. [SEC-004] Electron 업그레이드 + npm audit fix (high 10건)

3. [UX-003] Editor 오디오 로드 실패 시 toast 에러 표시

4. [UX-004] Electron IPC 기반 창 닫기 가드 (미저장 경고)

5. [A11Y-001/002] 다이얼로그 접근성 (role, aria, 포커스 트랩)

6. [I18N-001] de/es/ja/ru/zh에 errors.json, player.json 번역 추가

7. [MEM-001] PlaybackSeekbar 이벤트 리스너 cleanup 패턴 전환